MINCHU

社群媒體儀表板

專案介紹與開發文件

文件版本：v1.0

建立日期：2026-04-01

作者：Terrel Yeh

目錄

目錄	2

1. 專案總覽	3

1.1 專案背景	3

1.2 專案範圍	3

1.3 目前成果	3

2. 功能需求	4

2.1 核心數據指標	4

2.2 築選器與互動功能	4

2.3 負責人目標管理模組	4

2.4 月 UU（Unique Users）整合計畫	4

3. 架構設計與部署建議	6

3.1 系統架構圖	6

3.2 三階段漸進式開發	6

Phase 1：靜態儀表板（已完成）	6

Phase 2：API 自動化接入	6

Phase 3：進階功能	6

3.3 資料庫 Schema 設計（建議）	6

4. API 相關資訊	8

4.1 會用到的 API 總覽	8

4.2 Facebook Graph API 端點與參數	8

4.2.1 粉絲專頁 Insights	8

4.2.2 重要指標變更（2025/11 起）	8

4.3 Instagram Graph API 端點與參數	8

4.4 Marketing API（廣告數據）	9

4.5 API 擷取策略	9

5. 資料可行性分析	10

5.1 可實現的數據	10

5.2 無法實現或有限制的數據	10

5.3 數據清理與整理策略	10

6. Meta API 限制與風險評估	12

6.1 同事提出的擔憂與回應	12

6.2 註冊之主要 API 限制	12

6.3 風險緩解架構：指標對照層	12

7. 開發時程與優先級	14

附錄 A：Meta API 版本變更時間軸	15

附錄 B：用語對照表	15

1. 專案總覽

1.1 專案背景

MINCHU 品牌目前同時經營 Facebook 粉絲專頁與 Instagram 帳號，需要一套統一的社群媒體分析儀表板，將分散在 Meta Business Suite、Google Sheets 與截圖中的數據整合為即時、可互動的視覺化報表。

本專案的最終目標是建立一條自動化數據管線：從 Meta API 自動擷取數據→資料分析與趨勢識別→目標追蹤→互動儀表板呈現。

1.2 專案範圍

- 平台範圍：Facebook 粉絲專頁 + Instagram 商業帳號

- 數據範圍：2019 年至今的歷史數據 + 即時 API 數據

- 技術方案：自包含互動 HTML 儀表板（Chart.js）+ 後端資料庫（Supabase）

- 負責人管理：Clara Chang（FB）、Mike Chen（IG）

1.3 目前成果

已完成的儀表板原型（MINCHU_Social_Dashboard.html）包含 6 個頁籤、超過 16 個互動圖表：

| 頁籤名稱 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 總覽 | 年度 KPI 卡片、總粉絲成長曲線、目標達成追蹤 |
| 觸及分析 | 毋月觸及人數趨勢、平台對比、月 UU（待接入） |
| 成長趨勢 | 新增粉絲數分析、追蹤毋月成長率 |
| 月度明細 | 完整月度數據表格，含自然/廣告觸及、新粉絲、UU |
| 負責人目標 | FB / IG 分開的週目標、月目標、季目標達成率 |
| 自然 vs 廣告 | 自然觸及與廣告觸及對比分析、投放效率評估 |

2. 功能需求

2.1 核心數據指標

| 指標名稱 | 定義 | 來源 | 頁籤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總粉絲數 | FB + IG 粉絲加總 | Meta API / 歷史資料 | 總覽、成長趨勢 |
| 觸及人數（自然） | 未付費觸及的人數 | Meta Graph API | 觸及分析、自然vs廣告 |
| 觸及人數（廣告） | 付費推廣觸及的人數 | Meta Ads API | 觸及分析、自然vs廣告 |
| 新增粉絲 | 當月新增追蹤數 | Meta Graph API | 成長趨勢、月度明細 |
| 月 UU | 當月不重複連線訪客 | Meta API period=month | 觸及分析、自然vs廣告、月度明細 |
| 互動數 | 賛、留言、分享、儲存 | Meta Graph API | 負責人目標 |

2.2 築選器與互動功能

- 年份築選：切換不同年度的數據視角

- 平台築選：全部 / Facebook / Instagram 三種視角

- KPI 卡片即時回應築選變更，未選平台之卡片自動淡化

- 圖表支援懸停顯示詳細數值（Chart.js tooltip）

- 目標達成追蹤固定顯示全年軌跡，不受築選器影響

2.3 負責人目標管理模組

各平台負責人可設定週目標、月目標、季目標，系統自動計算達成率並以顏色標註狀態：

| 平台 | 負責人 | 週目標指標 |
| --- | --- | --- |
| Facebook | Clara Chang | 觸及 19,718 / 新粉 130 |
| Instagram | Mike Chen | 觸及 14,400 / 新粉 180 / 互動 720 |

2.4 月 UU（Unique Users）整合計畫

月 UU 是反映實際不重複觸及人數的核心指標。經討論後，建議將月 UU 納入以下三個頁籤（而非僅限於月度明細）：

- 觸及分析：新增「UUM 趨勢圖」與現有觸及人數圖並列比較，提供「觸及 vs 實際人數」的分析視角

- 自然 vs 廣告：在自然/廣告觸及對比中加入 UU 維度，評估廣告投放對「不重複人數」的實際貢獻

- 月度明細：已預留 UU 欄位，待 API 接入後自動填入

注意：UU 的取得必須使用 Meta API 的 period=month 參數，由伺服器端去重計算，絕對不可用毋日數據加總替代。

3. 架構設計與部署建議

3.1 系統架構圖

推薦採用中量級架構，具備良好的擴展性與維護性：

| 層級 | 元件 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 數據來源 | Meta Graph API / Ads API | 定期擷取 FB + IG 的指標數據 |
| 數據擷取 | Supabase Edge Functions | 無伺服器函數，毋日排程執行 API 調用 |
| 數據儲存 | Supabase (PostgreSQL) | 結構化儲存毋日/毋月指標數據 |
| 前端呈現 | HTML + Chart.js | 自包含靜態頁面，透過 API 取得數據後渲染圖表 |
| 部署 | GitHub Pages / Vercel | 靜態網站部署，免費託管 |

3.2 三階段漸進式開發

Phase 1：靜態儀表板（已完成）

- 手動彙整歷史數據（截圖 + Google Sheets）

- 自包含 HTML + Chart.js 儀表板，6 個頁籤、16 個圖表

- 築選器、KPI 卡片、目標追蹤均已實作

Phase 2：API 自動化接入

- 建立 Supabase 專案與資料庫 schema

- 開發 Edge Functions 執行 Meta API 擷取

- 設定 cron job 毋日自動拉取數據

- 前端改為從 Supabase REST API 讀取數據

Phase 3：進階功能

- 自動異常警報（當指標偏離目標時通知）

- 歷史數據回填與資料比對

- AI 趨勢分析與建議

3.3 資料庫 Schema 設計（建議）

| 表名 | 主要欄位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| daily_metrics | date, platform, reach_organic, reach_ad, new_followers, engagement | 毋日指標原始數據 |
| monthly_summary | year, month, platform, total_reach, uu, new_followers | 月度彙總數據（含 UU） |
| goals | year, platform, pic, weekly_target, monthly_target, quarterly_target | 目標設定 |
| follower_snapshots | date, platform, follower_count | 粉絲數快照（毋日記錄） |

4. API 相關資訊

4.1 會用到的 API 總覽

| API 名稱 | 用途 | 對應指標 |
| --- | --- | --- |
| Facebook Graph API v21.0 | FB 粉專指標 | 粉絲、觸及、UU |
| Instagram Graph API | IG 商業帳號指標 | 粉絲、觸及、互動 |
| Marketing API (Ads) | 廣告投放數據 | 廣告觸及、花費、轉換 |

4.2 Facebook Graph API 端點與參數

4.2.1 粉絲專頁 Insights

Endpoint: GET /{page-id}/insights

| 參數 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| metric | page_views, page_post_engagements, page_fans_online | 指定要查詢的指標 |
| period | day / week / days_28 / month | 聚合週期，UU 必須用 month |
| since / until | UNIX timestamp 或 ISO 8601 | 查詢的時間範圍 |
| access_token | Page Access Token | 必須為長期不過期的 token |

4.2.2 重要指標變更（2025/11 起）

重大變更：Meta 已於 2025 年 11 月 15 日弄棄 impressions 和 page_fans 指標。

| 舊指標（已弄棄） | 新指標 | 差異說明 |
| --- | --- | --- |
| page_impressions | page_views | 「views」只計完整載入，數字會較低 |
| page_fans | （無直接替代） | 需透過 follower_count 快照取得 |
| page_impressions_unique | page_views_unique (UU) | 必須搭配 period=month 使用 |

數據空窗期：由於 API 轉換，2025 年 11 月至 2026 年初的數據可能需要額外處理，建議在此期間同時保留舊與新指標以確保數據連續性。

4.3 Instagram Graph API 端點與參數

Endpoint: GET /{ig-user-id}/insights

| 參數 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| metric | reach, impressions, follower_count, profile_views | 查詢指標 |
| period | day / week / days_28 | IG 目前不支援 month 週期 |
| metric_type | total_value | 取得加總值 |
| since / until | UNIX timestamp | 最遠可回查 2 年 |

IG 特殊限制：Instagram 的 reach 指標目前僅提供毋日級別數據，無法透過 API 取得跨日去重的月 UU。毋日加總會高估實際人數。

4.4 Marketing API（廣告數據）

Endpoint: GET /act_{ad-account-id}/insights

| 參數 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| fields | reach, impressions, spend, actions | 廣告觸及、曝光、花費、轉換行為 |
| time_range | {"since":"YYYY-MM-DD","until":"YYYY-MM-DD"} | 查詢廣告組的時間範圍 |
| level | campaign / adset / ad | 資料聚合層級 |
| breakdowns | publisher_platform | 可區分 FB / IG 廣告效果 |

4.5 API 擷取策略

| 擷取任務 | 頻率 | 策略說明 |
| --- | --- | --- |
| 毋日指標 | 毋日 02:00 UTC | 拉取前一天的 reach、engagement、new_followers |
| 月 UU (FB) | 毋月 2 號 | 使用 period=month 拉取上月的去重人數 |
| 粉絲快照 | 毋日 02:00 UTC | 記錄當前 follower_count 作為歷史快照 |
| 廣告數據 | 毋日 06:00 UTC | 廣告數據有延遲，預留 6 小時緩衝 |
| 歷史回填 | 一次性 | 初始化時拉取過去 2 年可用數據 |

Rate Limit 注意：Meta API 每小時上限約 200 次呼叫（依 app 級別而定）。建議每次調用合併多個 metric，並於調用間加入 1-2 秒延遲。

5. 資料可行性分析

5.1 可實現的數據

| 數據項目 | FB 可行性 | IG 可行性 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉絲數 | ✅ follower_count | ✅ followers_count | 即時取得 |
| 自然觸及 | ✅ page_views | ✅ reach (day) | FB 用 views（新指標） |
| 廣告觸及 | ✅ Ads API | ✅ Ads API | 透過 Marketing API 取得 |
| 新增粉絲 | ✅ page_fan_adds | ✅ follower_count diff | IG 需用快照差值計算 |
| 互動數 | ✅ page_post_engagements | ✅ likes, comments, shares | 均可透過 API 取得 |
| 月 UU | ✅ period=month | ⚠️ 僅日級加總 | IG 無法取得真實月 UU |

5.2 無法實現或有限制的數據

- IG 月 UU：Instagram API 不提供 period=month，無法取得跨日去重人數。建議方案：使用毋日加總並於前端標註「毋日累計，實際人數可能較低」。

- 歷史 impressions：2025/11 前的 impressions 數據已無法透過 API 重新查詢，需依賴已保存的歷史資料。

- page_fans 歷史：已弄棄，需用 follower_count 快照替代，但無法回溯快照前的數據。

- 跨平台去重：FB 與 IG 的 UU 無法跨平台去重，「總觸及 UU」只能用 FB UU + IG UU，實際人數可能因重疊而較低。

5.3 數據清理與整理策略

| 數據情境 | 處理策略 |
| --- | --- |
| 2019–2025/10 歷史數據 | 使用已存在的 Google Sheets / 截圖數據作為基線，導入資料庫 |
| 2025/11 轉換期 | 同時保留舊指標與新指標，以係數轉換確保連續性 |
| 2026 起新數據 | 全面使用新 API 指標，自動化擷取入庫 |
| 缺失值處理 | 前端顯示「--」並加註「待接入」，不使用 0 替代 |
| IG UU 近似值 | 標註「毋日累計」與 FB UU（已去重）區分顯示 |

6. Meta API 限制與風險評估

6.1 同事提出的擔憂與回應

團隊同事對於 Meta API 的變動提出了幾點重要擔憂，以下逐點分析其有效性與應對方案：

| 同事擔憂 | 評估 | 建議應對方案 |
| --- | --- | --- |
| impressions 和 page_fans 已弄棄，無法取得數據 | ✅ 確實正確。但有替代方案。 | 改用 page_views 和 follower_count 快照，數字會有差異但趨勢一致 |
| 觸及人數無法去重，加總會高估 | ⚠️ 部分正確。FB 可去重，IG 不可。 | FB 用 period=month 取得真實 UU；IG 用毋日加總並標註 |
| API 數據不穩定，變動太頻繁 | ⚠️ 過於悲觀。每次弄棄有預告期。 | 開發時預留指標對照表，新版本發布時快速調整 |
| 擔心開發後又要重新調整 | ⚠️ 合理擔憂，但可透過架構緩解。 | 採用「指標對照層」抽象設計，未來只需更新對照表而非整個系統 |

6.2 註冊之主要 API 限制

| 限制類型 | 內容 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| Rate Limiting | 每小時 ~200 次呼叫（App-level） | 需合併調用，避免對單一指標獨立請求 |
| Token 過期 | 短期 token 1-2 小時，長期 60 天 | 必須建立 token 自動續期機制 |
| 數據回溯 | Insights 最遠 2 年，Ads 最遠 37 個月 | 歷史數據超過此範圍需依賴手動備份 |
| 弄棄變更 | 平均每年會有指標變動 | 採用指標抽象層減少影響 |
| IG 去重限制 | 僅支援 day / week / days_28 | 無法取得真實月 UU |

6.3 風險緩解架構：指標對照層

為了因應 Meta API 的頻繁變動，建議在架構中加入「指標對照層」（Metric Mapping Layer）：

- 對照表設計：建立「業務指標名稱 → API 指標名稱」的對應關係表

- 快速調整：Meta 變更指標時，只需更新對照表，前端與資料庫均不受影響

- 版本管理：對照表納入版控，記錄每次 API 版本更新的對應調整

7. 開發時程與優先級

| 階段 | 時程 | 主要任務 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 已完成 | 靜態儀表板原型 | MINCHU_Social_Dashboard.html |
| Phase 2a | 第 1–2 週 | 建立 Supabase + DB schema | 資料庫與歷史數據導入 |
| Phase 2b | 第 3–4 週 | 開發 Edge Functions + API 串接 | 自動化數據擷取運作 |
| Phase 2c | 第 5–6 週 | 前端對接 API + UU 整合 | 即時數據儀表板 |
| Phase 3 | 第 7–8 週 | 警報機制、AI 分析 | 完整產品 |

附錄 A：Meta API 版本變更時間軸

| 日期 | 事件 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| 2025/11/15 | impressions、page_fans 弄棄 | 需改用 views、follower_count |
| 2025/11/15 | 新增 page_views 指標 | 替代 impressions，數字略低 |
| 2026 Q2 (預估) | Graph API v22.0 發布 | 需檢查是否有新弄棄指標 |

附錄 B：用語對照表

| 中文術語 | 英文術語 | API 對應 |
| --- | --- | --- |
| 觸及人數 | Reach | page_views / reach |
| 月不重複訪客 | Monthly Unique Users (UU) | page_views_unique (period=month) |
| 自然觸及 | Organic Reach | page_views (organic) |
| 廣告觸及 | Paid/Ad Reach | Ads API reach |
| 粉絲數 | Follower Count | follower_count |
| 新增粉絲 | New Followers | page_fan_adds / follower_count diff |
| 互動數 | Engagement | page_post_engagements |